# Załącznik nr 8 do SIWZ

# Istotne postanowienia umowy

Zakres robót objętych zamówieniem określony został w pkt. „Opis przedmiotu zamówienia” 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz wybraną przez Zamawiającego ofertą Wykonawcy złożoną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Wykonawcę. Formularz ofertowy stanowi załącznik i jest integralną częścią niniejszej umowy.

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dostarczoną mu przez Zamawiającego specyfikacją 
i stwierdza jej kompletność oraz w czasie wizji lokalnej zapoznał się z warunkami rzeczywistymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu przewidzianym niniejszą umową oraz w terminie wykonania.

Termin realizacji przedmiotu umowy:

od dnia zawarcia umowy do …………………..

Za dzień zakończenia robót przyjmuje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
do odbioru, pod warunkiem późniejszego podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

Warunkiem odbioru robót jest brak wad istotnych.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót niezwłocznie po podpisaniu przez strony postępowania przedmiotowej umowy. Zamawiający zastrzega, że wszystkie prace będące przedmiotem niniejszej umowy realizowane będą w czasie ciągłego funkcjonowania Szkoły.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Wykonawca wnosi Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości

…………. zł  (słownie:) tj. 5% wartości ofertowej brutto w formie i na warunkach określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

Zamawiający zwraca Zabezpieczenie zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych:

70% ZNWU - w terminie 30 dni od dnia uznania należytego wykonania robót,

30% ZNWU –nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Zamawiający zobowiązuje się do:

  - umożliwienia Wykonawcy dostępu do miejsc niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy

  - dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru, oraz przekazania kompletnej dokumentacji rozliczeniowej 
i powykonawczej.

Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

- obowiązującymi Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi te normy;

- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie”.

- Specyfikacjami   Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- zabezpieczenia miejsc objętych robotami budowlanymi celem umożliwienia funkcjonowania budynków w sposób ciągły, zgodny z przeznaczeniem. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca;

- oznakowania prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania;

- zapewnienia ochrony mienia i zabezpieczenia p.poż. na realizowanych robotach oraz obiektach własnego zaplecza technicznego, jak i zapewnienia właściwych warunków BHP oraz niezbędnych urządzeń ochronnych na realizowanej inwestycji i stałej kontroli ich przestrzegania;

- wykonania czynności porządkowych z chwilą zakończenia prac

- przygotowania po wykonaniu robót na własny koszt wszelkich wymaganych dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej oraz niezbędnych opinii, certyfikatów i uzgodnień w celu złożenia ich do organu nadzoru budowlanego.

- ubezpieczenia prac od odpowiedzialności cywilnej;

- Wykonawca z chwilą przejęcia miejsca wykonywania robót, ponosi pełną odpowiedzialność 
za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy.

Wszystkie materiały lub ich próbki (przed ich wbudowaniem) powinny być okazane Zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru budowlanego w celu potwierdzenia, że są one zgodne, co do nazwy, właściwości oraz ilości z określonymi w kosztorysie.

Wszystkie materiały (po ich akceptacji) powinny być składowane w miejscu wyznaczonym, na podstawie świadectwa dostawy materiału.

Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru budowlanego Wykonawca obowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów, że są one zgodne, co do nazwy, właściwości oraz ilości z określonymi 
w kosztorysie.

Wykonawca jest zobowiązany do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach będzie zobowiązany na swój koszt i ryzyko do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego,

Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzi oraz materiały wymagane 
do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych na terenie budowy, a także 
do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

Badania, o których mowa wyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

W przypadku potwierdzenia w wyniku badań przeprowadzonych przez Wykonawcę, że zarówno ilość jak i właściwość materiałów jest zgodna z ilością i właściwościami materiałów podanych w kosztorysach ofertowych, koszt badań pokrywa Zamawiający.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia informacji oraz udzielania pisemnych uwag z zakresu realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego sporządzi pisemne sprawozdanie z rzeczywistego stanu zaawansowania wykonywanych prac pod kątem zgodności z „przedmiotem umowy” oraz jakości i estetyki realizowanych prac.

Rozliczenie umowy

Wartość NETTO (nie podlegająca waloryzacji) za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: …………zł
( słownie: ……………………..).

Wartość oferty BRUTTO: …………zł (słownie:). podatek VAT w wysokości 23 %, tj........................zł ( słownie :....................................................)

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe. Powyższe wynagrodzenie obejmuje kompleksowe wykonanie zakresu rzeczowego, jak i również wszelkich robót i czynności limitujących odbiór końcowy przedmiotu niezależnie od tego, czy były one przewidziane na dzień złożenia oferty i jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w złotych polskich.

Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia jej przez Wykonawcę.

Warunkiem dokonania płatności jest odbiór przedmiotu umowy, dokonany przez Komisję powołaną Decyzją Komendanta Szkoły z udziałem przedstawicieli Wykonawcy.

Za nieterminową zapłatę Wykonawca obciąży Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowej.

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawcy, Wykonawca winien spełnić niżej określone warunki:

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do powierzenia prac jedynie podwykonawcom posiadającym niezbędne uprawnienia do wykonywania określonych prac. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia posiadania przez podwykonawcę.

- rozliczenie płatności między Zamawiającym a podwykonawcą nastąpi po udokumentowanym rozliczeniu się Wykonawcy z podwykonawcą;

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia uwierzytelnionej przez siebie kopii umowy zawartej

z podwykonawcą pod rygorem odwołania wyrażonej zgody. Zawarta umowa winna zawierać

klauzulę wyłączającą możliwość posłużenia się dalszym podwykonawcą. Ewentualne zmiany

umowy nie mogą dotyczyć zakresu podzleconych robót, wielkości wynagrodzenia, formy i

terminów jego zapłaty. Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowiązany wydać kopię

protokołu odbioru robót przez Zamawiającego

W przypadku, gdy dla zrealizowania zamówienia i osiągnięcia zakładanego efektu robót zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych w umowie, których rodzaj nie został określony w dokumentacji technicznej przedstawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO i nie wycenionych w kosztorysie ofertowym oraz nie sposób było przewidzieć wystąpienia tych robót w chwili składania oferty (oraz podczas wizji lokalnej)  przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY sporządza Protokół konieczności robót dodatkowych.

Wartość robót dodatkowych ustala się na zasadach:

- roboty, które występują w Wycenionym Przedmiarze Robót wg ustalonych w nim cen jednostkowych,

- roboty o charakterze podobnym do wycenionych, przez adaptację występujących cen jednostkowych,

- w przypadku robót nie występujących dotychczas, na podstawie wyceny indywidualnej określonej w sposób ustalony w umowie. Wartość robót wyliczona zostanie na podstawie kosztorysu szczegółowego opartego na średnich stawkach robocizny i sprzętu oraz materiałów uzyskanych z informacji „Sekocenbud” za dany kwartał, w którym zaistniała sytuacja)

Protokół konieczności robót dodatkowych, stanowi dla ZAMAWIAJĄCEGO podstawę udzielenia WYKONAWCY dodatkowego zamówienia publicznego w trybie  art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na wykonanie robót dodatkowych, strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej umowy.

Strony ustalają, że bezpośrednim nadzorem nad wykonaniem Umowy zajmować się będą:

- ze strony Zamawiającego:

………………………………………………………………………………………….

- ze strony Wykonawcy:

.......................................................................

Wykonawca udziela …… letniej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na warunkach i zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji.

Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczynają się od daty odbioru końcowego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

W razie udokumentowanego przypadku wykonywania robót:

  - niezgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie;

  - zastosowania do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów niezgodnych z postanowieniami niniejszej umowy

Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do:

- usunięcia usterek,

- ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

- zastosowania materiałów zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy

w przypadku nie zrealizowania pkt a, b, c, Zamawiający może wypowiedzieć umowę w terminie 7 dni. W takim przypadku uznaje się, że Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalają, że termin realizacji zobowiązań wynikających pkt a, b, c, nie będzie dłuższy niż 7 dni od momentu ich zgłoszenia.

W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
za wykonane do dnia wypowiedzenia umowy prace.

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony będą stosować kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie w usunięciu błędów stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego 
na usunięcie tych błędów;

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę.

  - W przypadku jej zerwania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 30% wartości brutto umowy.

Kary określone w pkt 1 podlegają łączeniu.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony umowy mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar w umowie na zasadach ogólnych.

Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:

- Wykonawca zwleka z rozpoczęciem lub ukończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby go ukończył w umownym terminie.

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i normami.

Zamawiający zastrzega, że bez jego pisemnej zgody Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, a będących należnościami Wykonawcy, na rzecz innych podmiotów.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy.

Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do sieci energetycznej, pobór wody znajdującej się na terenie Szkoły Policji w Pile, przy Placu Staszica 7.

Rozliczenie za zużytą energię dokonane zostanie wg wskazań liczników, na podstawie taryf obowiązujących Zamawiającego.

    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian do niniejszej umowy 
w następującym zakresie:

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne 
od Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie Zamawiającego pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót;

Fakt ten musi być zapisany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru.

Do okoliczności tych możemy zaliczyć

a) warunki atmosferyczne, w szczególności:

- klęski żywiołowe,

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów nie więcej niż 30 dni w terminie obowiązywania umowy, pod warunkiem, że zostało to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy;

b) warunki geologiczne archeologiczne lub terenowymi, w szczególności:

- spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologiczne, niewypałami 
i niewybuchy,

- spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kurzawki itp.),

- spowodowane odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 
w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.

d) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego, z wyłączeniem przypadku gdy wstrzymanie nastąpiło z winy Wykonawcy,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

e) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania okoliczności wymienionych wyżej.

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym 
i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione 
od wykonania zamówienia dodatkowego;

W tym przypadku termin zostanie przedłużony o czas niezbędny na opracowanie przez projektanta dokumentacji wykonania robót dodatkowych (jeśli takowa jest niezbędna) oraz czas wykonania prac, zgodny z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramie (zaakceptowanym przez inspektora nadzoru) uwzględniającym dotychczasowy potencjał osobowy Wykonawcy.

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.

- Zmiana zakresu umowy

Zakres robót może ulec zmianie z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w dacie zawarcia umowy z uwagi na kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, roszczeniami lub sprzeciwem właścicieli nieruchomości przez które przebiega sieć lub terenów sąsiadujących. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie:

a) prawo do zmniejszenia zakresu realizacji umowy (rezygnacja z części robót) nie więcej niż 10%

ceny całkowitej,

b) prawo do zamiany ilości robót przy zachowaniu cen jednostkowych określonych przez

Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym (wykonanie robót zamiennych). Różnica ceny z tego

tytułu (+/-) nie może przekroczyć 2% ceny całkowitej,

c) możliwość udzielenia zamówień dodatkowych zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku

zmniejszenia zakresu robót, (o których mowa w ust.  „a” w tym żądanie realizacji umowy do

wysokości 100% wynagrodzenia, lub wykonania robót zamiennych

- zmiany kluczowych specjalistów

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeśli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy,

    - Wszelkie zmiany umowy  wymagają pisemnej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu  cywilnego.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zmiany umowy w czasie jej trwania następować będą za zgodą obu stron aneksem do umowy.

Przed skierowaniem sprawy do sądu strony przewidują możliwość polubownego załatwienia sprawy.

Załącznik nr 1 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY

( wypełniany po zakończeniu i odbiorze robót )

Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu ………………………..

Zamawiający ………………………………….

Wykonawca ……………………………………

Umowa Nr …………………………………. z dnia ………………………………………..

Przedmiot umowy …………………………………………………………………………….

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, będącego przedmiotem gwarancji:

…………………………………………………………………………………………………

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urządzenia

i użyte materiały wykonane w ramach wymienionej umowy.

Data odbioru końcowego: ……………………………………………………………………..

Warunki gwarancji jakości:

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji

został wykonany zgodnie z dokumentacja projektową, umową, zasadami wiedzy

technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

3. Okres gwarancji jakości na wykonane roboty łącznie z zainstalowanymi urządzeniami i wyposażeniem), wynosi na roboty budowlane 36 miesięcy, a na zamontowane

urządzenia gwarancji ustalonej przez producenta, ale nie krócej niż na okres 24

miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego,

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przeglądów serwisowych wymaganych przez producenta urządzeń w czasie trwania gwarancji

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości – upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………

Przyjmujący gwarancję jakości – upoważniony przedstawiciel Zamawiającego:

……………………………………………………………………………………